# Actividad práctica (1h30)

## Título

Gestión de datos de ventas mediante métricas de gobernanza y Scrum

## Contexto del caso

Clase 5 (gobernanza de datos + métricas + Scrum en proyectos de ciencia de datos).

Ejemplo empresa de retail (ventas), funciona muy bien para explicar gobernanza de datos y gestión ágil.

## Link https://www.atlassian.com/es/software/jira

Una empresa de retail desea mejorar la calidad de los datos de ventas provenientes de:

- sistema de facturación

- inventario

- CRM de clientes

Actualmente existen problemas de:

- datos duplicados

- registros incompletos

- inconsistencias entre sistemas

- retrasos en reportes

La empresa decide iniciar un proyecto de ciencia de datos para mejorar la gobernanza de los datos.

Este escenario se alinea con la clase, donde se explica que la gobernanza de datos permite asegurar calidad, disponibilidad, integridad y seguridad de la información para la toma de decisiones

# Herramienta de trabajo

Jira (tablero Scrum)
Alternativas:

- Trello

- Miro

- Jamboard

Herramienta de apoyo:

- Excel / Google Sheets

# Organización del trabajo

Equipos de 4 estudiantes

Roles Scrum:

- Product Owner

- Scrum Master

- Equipo de desarrollo

# Desarrollo de la actividad (90 minutos)

## 1. Identificación de problemas de datos (15 min)

Cada grupo analiza el caso y define problemas relacionados con:

- calidad de datos

- disponibilidad

- integridad

- seguridad

- cumplimiento

Estas métricas forman parte de la gobernanza de datos explicada en la clase

Producto:
Lista de problemas de datos detectados.

## 2. Definición de métricas de gobernanza (20 min)

Cada grupo define al menos 5 métricas.

Ejemplo:

| Métrica | Indicador |
| --- | --- |
| Calidad | % de registros completos |
| Integridad | inconsistencias entre inventario y ventas |
| Disponibilidad | tiempo de acceso a reportes |
| Seguridad | accesos no autorizados |
| Cumplimiento | uso de políticas de datos |

## 3. Product Backlog (20 min)

Los estudiantes crean el backlog del proyecto.

Ejemplos:

- limpiar base de clientes

- validar inventario

- integrar sistemas

- crear dashboard de ventas

- definir reglas de calidad de datos

El product backlog es un artefacto Scrum clave

## 4. Sprint Planning (20 min)

El equipo define:

- objetivo del sprint

- tareas del sprint backlog

- responsables

## 5. Presentación del incremento (15 min)

Cada grupo presenta:

- tablero Scrum

- métricas definidas

- solución propuesta para mejorar los datos

El incremento del producto puede ser un reporte de calidad de datos o dashboard conceptual

# Producto final esperado

- Tablero Scrum

- Métricas de gobernanza definidas

- Sprint backlog

- Propuesta de mejora de datos